MUTUAL LUZ Y FUERZA SANTA FE

Arquitectura del Chatbot Institucional

RAG + Tool Calling con Autenticación Multi-Rol

Integración con API existente (NEXA)

Versión 3.0 — Junio 2026

Destinado a: Proveedor de Chatbot RAG / NEXA (Proveedor de Sistemas y BD)

Clasificación: Confidencial — Uso Interno

# 1. Objetivo del Documento

El presente documento define la arquitectura del chatbot institucional de Mutual Luz y Fuerza Santa Fe, basada en dos tecnologías complementarias: RAG (Retrieval-Augmented Generation) para consultas sobre la base de conocimiento institucional, y Tool Calling (Function Calling) para consultas de datos personalizados contra la API existente del proveedor NEXA.

Está destinado a dos actores:

- Proveedor del Chatbot RAG: responsable del motor conversacional, la base de conocimiento, el LLM y la lógica de orquestación.

- NEXA (Proveedor de Sistemas / BD): responsable de la API/middleware, la base de datos de afiliados y profesionales, y los endpoints que el chatbot consumirá mediante Tool Calling.

El objetivo es establecer un contrato claro entre ambos proveedores, definiendo responsabilidades, interfaces y flujos de datos.

# 2. Conceptos Clave de la Arquitectura

## 2.1 RAG (Retrieval-Augmented Generation)

Patrón en el cual, ante una consulta del usuario, se recuperan fragmentos relevantes de una base de conocimiento vectorizada y se inyectan como contexto al LLM para que genere la respuesta. Se utiliza para consultas sobre información institucional genérica (coberturas, horarios, reglamentos, requisitos, preguntas frecuentes).

## 2.2 Tool Calling (Function Calling)

Capacidad del LLM de invocar funciones o endpoints externos cuando detecta que la consulta requiere datos que no están en su base de conocimiento. En lugar de buscar en documentos, el modelo "llama" a una API externa, recibe los datos estructurados (JSON) y los transforma en una respuesta en lenguaje natural.

Se utiliza cuando el usuario consulta información personal que sólo existe en la base de datos de NEXA: órdenes pendientes, estado de cuenta corriente, agenda del profesional, autorizaciones, etc.

## 2.3 Orquestador (Router)

Componente del chatbot que clasifica la intención del usuario y decide qué canal utilizar: RAG para consultas genéricas, o Tool Calling (previa autenticación) para datos personales. No es un agente autónomo; opera con reglas de enrutamiento predecibles y auditables.

## 2.4 RBAC (Control de Acceso Basado en Roles)

El sistema asigna permisos según el rol del usuario autenticado (afiliado o profesional médico), habilitando diferentes endpoints de Tool Calling para cada rol.

ARQUITECTURA: RAG + TOOL CALLING

¿Qué cubre el plan familiar?          ¿Cuánto debo?  ¿Mi agenda de hoy?

│                                    │

▼                                    ▼

┌────────────────┐              ┌───────────────────────┐

│  RAG             │              │  TOOL CALLING          │

│  (Retrieval-     │              │  (Function Calling)     │

│   Augmented      │              │                         │

│   Generation)    │              │  El LLM invoca          │

│                  │              │  endpoints de la API    │

│  Busca en docs   │              │  de NEXA para obtener   │

│  vectorizados    │              │  datos en tiempo real   │

└───────┬────────┘              └──────────┬────────────┘

│                                  │

▼                                  ▼

┌────────────────┐              ┌───────────────────────┐

│ Vector Store    │              │ API NEXA                │

│ (documentos     │              │ mutualyf-api.luzyfuerza │

│  institucionales│              │ .org.ar:4002            │

└────────────────┘              └───────────┬───────────┘

│

[Proveedor Chatbot RAG]                   ▼          [NEXA]

┌───────────────────────┐

│ Base de Datos           │

│ (administrada por NEXA) │

└───────────────────────┘

# 3. Infraestructura Existente (NEXA)

NEXA administra la base de datos y provee una API que ya está en producción, consumida por la app MiMutualyf y por efectores/prestadores para la gestión de órdenes de autorización.

## 3.1 Hosts Actuales

| Entorno | URL |
| --- | --- |
| Test | https://mutualyf-api.luzyfuerza.org.ar:4003 |
| Producción | https://mutualyf-api.luzyfuerza.org.ar:4002 |

## 3.2 Endpoints Existentes (Manual API Externa v6)

Los siguientes endpoints de NEXA ya están en producción, orientados a efectores/prestadores:

| Endpoint | Método | Función |
| --- | --- | --- |
| /api/autorizaciones/apiExterna/probarRecepcionar | POST | Validar si una orden es utilizable (sin token del afiliado) |
| /api/autorizaciones/apiExterna/recepcionar | POST | Marcar orden como utilizada (requiere TOTP del afiliado vía app MiMutualyf) |
| /api/autorizaciones/apiExterna/desrecepcionar | POST | Revertir recepción de una orden |
| /api/autorizaciones/apiExterna/generarOrdenesTest | POST | Generar datos de prueba (solo entorno test) |

Autenticación de la API: Basic Auth (header Authorization con Base64 de usuario:password). Credenciales generadas desde el portal web de efectores (luzyfuerzasantafe.com.ar/mi-mutualyf/efectores/).

Validación del afiliado: TOTP leído desde la app MiMutualyf. En entorno test el token fijo es "111111".

## 3.3 Análisis de los Endpoints Existentes para Tool Calling

Los endpoints actuales de NEXA están diseñados desde la perspectiva del efector/prestador ("¿esta orden es válida para atender a este paciente?"). El chatbot requiere endpoints desde la perspectiva del afiliado ("¿qué órdenes tengo?") y del profesional ("¿cuál es mi agenda?").

Se identifican tres escenarios posibles para los endpoints que el chatbot necesita:

| Escenario | Descripción | Acción requerida |
| --- | --- | --- |
| A. Endpoint ya existe y es reutilizable | NEXA ya expone un endpoint que retorna los datos necesarios (puede requerir ajustes menores de formato). | Revisar con NEXA si el endpoint actual sirve tal cual o necesita adaptación mínima. Documentar para consumo del chatbot. |
| B. Los datos existen en la BD pero no hay endpoint | La información está en la base de datos de NEXA pero no hay un endpoint que la exponga. | Solicitar a NEXA que desarrolle el endpoint nuevo. Si NEXA no puede o los tiempos no son compatibles, evaluar desarrollo interno por parte de la Mutual (ej: FastAPI + SQLAlchemy sobre la misma BD). |
| C. Los datos no existen en la BD | La información requerida no está registrada actualmente (ej: email del profesional para envío de OTP). | Definir el proceso de carga de datos faltantes antes de implementar el endpoint. |

Acción inmediata: solicitar a NEXA el catálogo completo de endpoints disponibles (idealmente documentación Swagger/OpenAPI) para determinar cuáles caen en el escenario A, cuáles en el B y cuáles en el C. Si NEXA no dispone de documentación Swagger, solicitar al menos un listado de rutas con métodos, parámetros y respuestas, en el formato que ya usan en el Manual API Externa v6.

# 4. Fases de Implementación

## 4.1 Fase 1 — RAG con Información Genérica (actual)

El chatbot responde consultas sin autenticación, basado en la base de conocimiento institucional vectorizada. No requiere integración con NEXA.

Tecnología: RAG tradicional.

Responsable: Proveedor del Chatbot RAG.

Dependencia de NEXA: Ninguna.

## 4.2 Fase 2 — Tool Calling con Autenticación Multi-Rol

El chatbot incorpora Tool Calling: cuando el usuario solicita datos personales, el LLM invoca endpoints de la API de NEXA para obtener la información en tiempo real. Requiere autenticación previa del usuario.

Tecnología: RAG + Tool Calling con orquestador de intención.

Responsable: Ambos proveedores en coordinación.

Dependencia de NEXA: Endpoints de autenticación y consulta (sección 6).

# 5. Arquitectura General

## 5.1 Diagrama de Arquitectura Completa

ARQUITECTURA CHATBOT — RAG + TOOL CALLING

┌──────────────────────────────────────────────────────────┐

│              USUARIOS (Web / WhatsApp / App)              │

└─────────────────────────────┬────────────────────────────┘

│

▼

┌──────────────────────────────────────────────────────────┐

│                         LLM                               │

│          (Modelo de Lenguaje del Chatbot)                  │

└─────────────────────────────┬────────────────────────────┘

│

▼

┌──────────────────────────────────────────────────────────┐

│             ORQUESTADOR (Router de Intención)              │

│      Clasifica: ¿consulta genérica o datos personales?     │

└────────────┬────────────────┬────────────────┬────────────┘

│                │                │

▼                ▼                ▼

┌──────────────┐  ┌──────────────┐  ┌──────────────┐

│     RAG      │  │ TOOL CALLING │  │ TOOL CALLING │

│              │  │  AFILIADO    │  │ PROFESIONAL  │

│  Base de     │  │              │  │              │

│  conocimiento│  │ Autenticación│  │ Autenticación│

│  vectorizada │  │ DNI + TOTP   │  │ CUIT + OTP   │

│              │  │ (MiMutualyf) │  │ (email/SMS)  │

└─────┬────────┘  └─────┬────────┘  └─────┬────────┘

│                │                │

▼                └───────┬────────┘

┌──────────────┐              │

│ Vector Store  │              ▼

└──────────────┘  ┌───────────────────────────────┐

│ API NEXA                        │

[Prov. Chatbot]  │ mutualyf-api.luzyfuerza.org.ar  │

│ :4002 (prod) / :4003 (test)     │

│                                 │

│ Endpoints existentes (v6)       │

│ + Endpoints nuevos para chatbot │

└──────────────┬────────────────┘

│

▼             [NEXA]

┌───────────────────────────────┐

│ BASE DE DATOS                   │

│ (administrada por NEXA)         │

└───────────────────────────────┘

## 5.2 Niveles de Acceso (RBAC)

| Aspecto | Nivel 1: Público | Nivel 2: Afiliado | Nivel 3: Profesional |
| --- | --- | --- | --- |
| Tecnología | RAG | RAG + Tool Calling | RAG + Tool Calling |
| Autenticación | No requerida | DNI + TOTP (app MiMutualyf) | CUIT + OTP (email/SMS) |
| Fuente de datos | Base de conocimiento vectorizada | API NEXA: endpoints de afiliado | API NEXA: endpoints de profesional |
| Consultas típicas | Coberturas, horarios, sedes, requisitos, preguntas frecuentes | Órdenes pendientes, tokens, estado de cta. cte., datos del plan | Agenda del día, turnos, pacientes, ficha profesional |

# 6. Endpoints Requeridos para Tool Calling

Los siguientes endpoints son los que el chatbot necesita invocar mediante Tool Calling. NEXA debe revisar cuáles ya existen (escenario A), cuáles requieren desarrollo nuevo (escenario B) y cuáles dependen de datos aún no cargados (escenario C), según la clasificación de la sección 3.3.

Se recomienda agruparlos bajo el prefijo /api/chatbot/ para diferenciarlos de los endpoints de efectores existentes. Autenticación de la API: Basic Auth con credenciales específicas para el chatbot.

## 6.1 Autenticación de Afiliado (DNI + TOTP)

| Campo | Detalle | Escenario |
| --- | --- | --- |
| Endpoint | POST /api/chatbot/auth/afiliado/validarTotp | A (reutiliza TOTP existente) |
| Descripción | Valida identidad del afiliado con DNI + TOTP de la app MiMutualyf. Reutiliza la misma validación TOTP que ya usa recepcionar. |  |
| Body (JSON) | { "dni": "12345678", "totp": "482916" } |  |
| Response 200 | { "token": "jwt...", "rol": "afiliado", "idAfiliado": 45032, "nombre": "Pérez Juan Carlos", "plan": "Familiar" } |  |
| Response 401 | { "error": "TOTP inválido o expirado" } |  |
| Response 404 | { "error": "DNI no encontrado" } |  |
| Test | TOTP fijo "111111" (consistente con API actual) |  |

## 6.2 Autenticación de Profesional (CUIT + OTP)

### 6.2.1 Solicitar OTP

| Campo | Detalle | Escenario |
| --- | --- | --- |
| Endpoint | POST /api/chatbot/auth/profesional/solicitarOtp | B (desarrollo nuevo) |
| Descripción | Genera OTP de 6 dígitos, lo envía al email/celular del profesional registrado en BD. Expiración: 5 min. |  |
| Body (JSON) | { "cuit": "20284567893" } |  |
| Response 200 | { "success": true, "canal": "email", "destinoParcial": "d****a@gmail.com" } |  |
| Response 404 | { "error": "CUIT no corresponde a un profesional registrado" } |  |
| Prerequisito | Requiere que la BD tenga email o celular del profesional (verificar escenario C). | C (verificar datos) |
| Test | CUIT 20-99999999-6 y OTP fijo "111111" |  |

### 6.2.2 Validar OTP

| Campo | Detalle | Escenario |
| --- | --- | --- |
| Endpoint | POST /api/chatbot/auth/profesional/validarOtp | B (desarrollo nuevo) |
| Body (JSON) | { "cuit": "20284567893", "codigo": "738291" } |  |
| Response 200 | { "token": "jwt...", "rol": "profesional", "nombre": "García María", "especialidad": "Cardiología", "cuit": "20284567893" } |  |
| Response 401 | { "error": "Código inválido o expirado" } |  |

## 6.3 Endpoints de Consulta — Afiliado (Tool Calling)

Endpoints que el LLM invoca mediante Tool Calling cuando el afiliado está autenticado. Requieren JWT en header Authorization.

| Endpoint | Descripción | Response (ejemplo) | Escenario |
| --- | --- | --- | --- |
| GET /api/chatbot/afiliado/{dni}/ordenesPendientes | Órdenes autorizadas no utilizadas | [{ idOrden, nombreTipoOrden, practicas, vencimiento, identificador }] | A (reutiliza formato de probarRecepcionar) |
| GET /api/chatbot/afiliado/{dni}/cuentaCorriente | Saldo y movimientos | { saldo, fechaCorte, movimientos: [...] } | B (verificar con NEXA) |
| GET /api/chatbot/afiliado/{dni}/autorizaciones | Historial de autorizaciones | [{ idOrden, prestacion, estado, fecha }] | B (verificar con NEXA) |
| GET /api/chatbot/afiliado/{dni}/datos | Datos del afiliado y plan | { nombre, plan, grupoFamiliar, vigencia } | A/B (verificar con NEXA) |

## 6.4 Endpoints de Consulta — Profesional (Tool Calling)

Endpoints que el LLM invoca mediante Tool Calling cuando el profesional está autenticado. Identificación por CUIT. Requieren JWT en header Authorization.

| Endpoint | Descripción | Response (ejemplo) | Escenario |
| --- | --- | --- | --- |
| GET /api/chatbot/profesional/{cuit}/agenda?fecha=YYYY-MM-DD | Agenda del día con turnos | [{ hora, pacienteNombre, dniPaciente, tipoConsulta, estado }] | B (verificar con NEXA) |
| GET /api/chatbot/profesional/{cuit}/turnos?desde=...&hasta=... | Turnos en rango de fechas | [{ fecha, hora, paciente, prestacion, consultorio }] | B (verificar con NEXA) |
| GET /api/chatbot/profesional/{cuit}/ficha | Datos del profesional | { nombre, cuit, especialidad, sedes, horarios } | A/B (verificar con NEXA) |

# 7. Flujos de Autenticación

## 7.1 Flujo General del Orquestador

FLUJO DE ORQUESTACIÓN: RAG vs TOOL CALLING

Usuario envía mensaje

│

▼

┌────────────────────────────────────────┐

│ ORQUESTADOR: Clasificar intención        │

└──────────────────┬─────────────────────┘

│

┌─────────┴───────────┐

▼                      ▼

Consulta genérica      Requiere datos personales

│                      │

▼                      ▼

R A G              T O O L   C A L L I N G

(Vector Store)         ¿Sesión autenticada?

│                      │

│               ┌─────┴─────┐

│              NO           SÍ

│               │           │

│               ▼           │

│        "¿Sos afiliado     │

│         o profesional?"  │

│               │           │

│          ┌────┴───┐     │

│          ▼        ▼     │

│      AFILIADO  PROFES.  │

│      DNI+TOTP  CUIT+OTP │

│          │        │     │

│          ▼        ▼     ▼

│      ┌────────────────┐

│      │ Invocar endpoint│

│      │ de NEXA según  │

│      │ rol autenticado│

│      └───────┬────────┘

│              │

▼              ▼

┌───────────────────────────┐

│ LLM genera respuesta   │

│ en lenguaje natural    │

└───────────────────────────┘

## 7.2 Flujo Detallado — Afiliado (DNI + TOTP de MiMutualyf)

| # | Actor | Acción |
| --- | --- | --- |
| 1 | Afiliado | Solicita información personal. Ej: "¿Tengo órdenes pendientes?" |
| 2 | Orquestador | Clasifica: requiere datos personales → Tool Calling. No hay sesión activa → iniciar autenticación. |
| 3 | Bot | "Podés indicarme tu DNI y el token que ves en la app MiMutualyf?" |
| 4 | Afiliado | "DNI 12345678, token 482916" |
| 5 | Tool Call | POST /api/chatbot/auth/afiliado/validarTotp { "dni":"12345678", "totp":"482916" } → 200 OK |
| 6 | Tool Call | GET /api/chatbot/afiliado/12345678/ordenesPendientes (JWT en header) → 200 OK |
| 7 | Bot | "Hola Juan. Tenés 2 órdenes pendientes: 1) Consulta médica — Aut. #479356 — Vence 10/08..." |

## 7.3 Flujo Detallado — Profesional (CUIT + OTP por email)

| # | Actor | Acción |
| --- | --- | --- |
| 1 | Profesional | "Buen día, necesito ver mi agenda de hoy" |
| 2 | Orquestador | Clasifica: requiere datos profesionales → Tool Calling. No hay sesión → autenticación. |
| 3 | Bot | "¿Podés indicarme tu CUIT?" |
| 4 | Profesional | "20-28456789-3" |
| 5 | Tool Call | POST /api/chatbot/auth/profesional/solicitarOtp { "cuit":"20284567893" } → 200 OK |
| 6 | Bot | "Te envié un código a d****a@gmail.com. ¿Cuál es?" |
| 7 | Profesional | "738291" |
| 8 | Tool Call | POST /api/chatbot/auth/profesional/validarOtp { "cuit":"20284567893", "codigo":"738291" } → 200 |
| 9 | Tool Call | GET /api/chatbot/profesional/20284567893/agenda?fecha=2026-06-09 (JWT) → 200 OK |
| 10 | Bot | "Buen día Dra. García. Tu agenda para hoy: 09:00 Pérez Juan — Control..." |

# 8. Matriz de Responsabilidades

| Componente | Proveedor Chatbot RAG | NEXA |
| --- | --- | --- |
| LLM + Orquestador + RAG + Vector Store | Responsable | — |
| Lógica de Tool Calling (invocación de endpoints) | Responsable | — |
| Base de conocimiento (contenido institucional) | Soporte técnico | Mutual provee contenido |
| Endpoint validarTotp (afiliado) | Consumidor (Tool Calling) | Responsable (reutiliza TOTP) |
| Endpoints OTP (profesional) | Consumidor (Tool Calling) | Responsable (desarrollo nuevo) |
| Endpoints consulta afiliado | Consumidor (Tool Calling) | Responsable (revisar/desarrollar) |
| Endpoints consulta profesional | Consumidor (Tool Calling) | Responsable (revisar/desarrollar) |
| Envío de OTP (email/SMS) | — | Responsable |
| Base de datos + infraestructura API | — | Responsable |
| Documentación API (Swagger/OpenAPI) | — | Responsable |

- Verde: Responsable principal.

- Amarillo: Responsabilidad compartida o dependiente de la Mutual.

- Azul: Consumidor del servicio mediante Tool Calling.

# 9. Requisitos de Seguridad

- El LLM nunca debe recibir credenciales de Basic Auth, tokens TOTP ni códigos OTP como parte del contexto de generación. La autenticación se resuelve en la capa de Tool Calling, previa al LLM.

- Los datos personales retornados por la API de NEXA no deben persistirse en logs del chatbot ni en historial de conversaciones.

- Tokens JWT con expiración configurable (15-30 min). Si expira mid-conversación, solicitar re-autenticación.

- Comunicación exclusivamente por HTTPS (ya vigente en la infraestructura de NEXA).

- Códigos OTP de 6 dígitos con expiración de 5 minutos y un solo uso.

- Throttling en endpoints de autenticación: máx. 5 intentos por identificador en 15 minutos.

- Evaluar cumplimiento de Ley 25.326 (Protección de Datos Personales) antes del despliegue de Fase 2.

# 10. Escalabilidad y Consideraciones Futuras

- Nuevos roles: la arquitectura RBAC permite agregar roles (prestador/clínica, administración interna) sin reestructurar, solo agregando endpoints y permisos.

- Operaciones transaccionales: en fases posteriores, el Tool Calling podría invocar endpoints POST para ejecutar acciones (solicitar autorización, confirmar turno), con confirmación explícita del usuario.

- Extensión de MiMutualyf: incorporar perfil profesional con TOTP para unificar autenticación a mediano plazo.

- Evolución del RAG: optimización de embeddings en español, búsqueda híbrida, reranking.

- Evolución a Agentic RAG: si en el futuro las consultas requieren razonamiento multi-paso autónomo (cruzar órdenes con agendas, evaluar vencimientos), se puede evolucionar el orquestador hacia un patrón agéntico de forma incremental.

# 11. Próximos Pasos

## 11.1 NEXA (Proveedor de Sistemas / BD)

- Proveer catálogo completo de endpoints disponibles (Swagger/OpenAPI o listado tipo Manual v6) para clasificarlos en escenarios A/B/C.

- Confirmar que la BD tiene email o celular de los profesionales para envío de OTP (verificar escenario C).

- Revisar los endpoints de la sección 6 e informar cuáles ya existen (escenario A), cuáles requieren desarrollo (B) y cuáles dependen de datos faltantes (C).

- Estimar tiempos de desarrollo para endpoints del escenario B.

- Generar credenciales Basic Auth específicas para el chatbot como nuevo consumidor.

- Habilitar entorno de test (puerto 4003) con datos ficticios para los nuevos endpoints.

## 11.2 Proveedor de Chatbot RAG

- Implementar orquestador con clasificación de intención: RAG vs. Tool Calling.

- Configurar las funciones (tools) que el LLM puede invocar, mapeando cada endpoint de NEXA a una función con parámetros tipados.

- Integrar flujos de autenticación diferenciados (TOTP afiliado / OTP profesional).

- Gestionar sesión autenticada y expiración del JWT.

- Definir flujo conversacional para escenarios de error (token inválido, sesión expirada, DNI/CUIT no encontrado).

## 11.3 Mutual Luz y Fuerza

- Validar los flujos conversacionales (sección 7) y ajustar tono y terminología.

- Si NEXA no puede desarrollar endpoints del escenario B en los tiempos requeridos, evaluar desarrollo interno con FastAPI + SQLAlchemy sobre la misma BD.

- Definir política de duración de sesión autenticada.

- Coordinar pruebas de integración end-to-end entre ambos proveedores.

- Iniciar repositorio Git para versionar documentación de arquitectura del proyecto.